Società Pietrasanta Sviluppo S.p.A

Sede legale: P.zza Duomo n.13- 55045 Pietrasanta

Sede amministrativa : P.zza Duomo n.13 -55045 Pietrasanta

C.F. e P.I.: 02137380461

tel. 0584/795564 fax. 0584/795599

e-mail 	di riferimento:

pietrasantasviluppospa@gmail.com

CAPITOLATO SPECIALE

In riferimento alla gara mediante

PROCEDURA APERTA

Per l’appalto della fornitura a noleggio, installazione e  manutenzione dei parcometri, compreso il sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software, hardware configurati ed operativi, ecc.), nonché allestimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di sosta a pagamento, identificate dal Comune di Pietrasanta con apposite deliberazioni, per un periodo di 72 mesi.

Art. 1  - OGGETTO DELL’APPALTO -

L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, compreso il sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software, hardware configurati ed operativi, ecc.) nonché  l’allestimento, a norma delle leggi vigenti, della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree di sosta a pagamento, il rifacimento periodico della segnaletica orizzontale (almeno 1 volta l’anno), il mantenimento, la cura o la sostituzione immediata di tutta la segnaletica verticale, secondo necessità.

Le aree di sosta, individuate dall’Amministrazione Comunale con apposite deliberazioni, sono riportate nel prospetto che segue, dove sono indicate le località,  il numero degli stalli, il periodo e l’orario di sosta:

| Località | n. stalli | Orario sosta | Giorni di servizio | n. parcometri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Città |  |  |  |  |
| Piazza Statuto | 92 | 8-20 | 365 | 4 |
| Piazza della Repubblica | 45 | 8-24 | 365 | 2 |
| Piazza Matteotti | 82 | 8-24 | 365 | 2 |
| Piazza De Ferrari | 37 | 8-20 | 365 | 1 |
| Piazza Stazione | 24 | 8-24 | 365 | 1 |
| Via Provinciale (tratto da p.zza Matteotti a incrocio via S. Francesco | 22 | 8-24 | 365 | 1 |
| Piazza Carducci | 9 | Libero 15min. 8-24 | 365 | 1 |
| Via Capriglia | 26 | 8-20 | 365 | 1 |
| Area Lotti | 80 | 8-24 | 365 | 5 |
| Via Oberdan | 34 |  |  | 1 |
| Totale parziale Città | 451 |  |  | 19 |
| B) Marina |  |  |  |  |
| Viale Apua | 109 | 00-24 | 365 | 4 |
| Piazza D’Annunzio | 34 | 00-24 | 365 | 1 |
| Via Carducci | 140 | Libero 30min. 8-20 | 365 | 5 |
| Viale Morin | 166 | 00-24 | 365 | 6 |
| Viale Roma | 1.485 | Lato mare 00-24 Lato monte 8-20 | 365 | 39 |
| Piazza America | 54 | 00-24 | 365 | 2 |
| Piazza Europa | 26 | 00-24 | 365 | 1 |
| Piazza Bernardini | 44 | 00-24 | 365 | 1 1 |
| Via Doninzetti | 24 | 00-24 | 365 | 1 |
| Piazza XXIV Maggio | 34 | 00-24 | 365 | 2 |
| Piazza IV Novembre | 330 | 00-24 | 365 | 3 |
| Piazza Villeparisis | 27 | 00-24 | 365 | 1 |
| Totale parziale Marina | 2.473 |  |  | 66 |
| TOTALE | 2.924 |  |  | 85 |

La Società appaltante, si riserva la facoltà, nel corso di tutto il periodo contrattuale, di ridefinire l’effettivo numero dei parcometri necessari, subordinatamente e coerentemente con le deliberazioni adottate dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta.

Qualora fosse necessario aumentare il numero dei parcometri, la ditta aggiudicataria, dovrà  provvedere nei termini richiesti dalla Società appaltante, agli stessi prezzi e condizioni di gara.

Nel caso, invece, fosse opportuno diminuirne il numero, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione senza  nulla pretendere a titolo di rimborso, risarcimento od altro.

Al verificarsi dell’una o dell’altra ipotesi, sarà rideterminato l’esatto ammontare da corrispondere mensilmente alla ditta aggiudicataria.

Art. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PARCOMETRI -

I parcometri e la strumentazione forniti a noleggio dovranno essere nuovi di fabbrica, tutti dello stesso modello di ultima generazione, mai utilizzati in alcune delle loro parti ed installati, riparati e/o  rimossi a cura e spese del fornitore. In particolare, i parcometri e la strumentazione offerti devono possedere le seguenti caratteristiche minime o equivalenti, a pena di esclusione:

- Struttura in acciaio o altro materiale ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm;

- Chiusura con chiavi di sicurezza;

- Display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni guida per l’utente;

- Pannello con istruzioni visive di funzionamento;

- Cappello con indicazione segnaletica “P”;

- Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei;

- Lettore tessere a deconto;

- Selettore di monete per un minimo di 6 monete + gettone test;

- Tastiera interna con funzioni programmabili;

- Rotolo di carta termica per i biglietti a stampa rapida, da personalizzare con logo della Società appaltante comprese  le tessere prepagate;

- Stampante termica a due linee;

- Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni ecc;

- Alimentazione con pannello ad energia solare con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno oppure, solo in caso di impossibilità tecnica, a pile verdi e con batteria tampone;

- Cassaforte monete, blindata nella struttura;

- Prelievo monete con emissione automatica del biglietto di controllo dell’incasso prelevato;

- Possibilità opzionale di lettore chip card per accettazione Carta Bancomat in modalità Fastpay certificato dall’Ente proprietario (SSB o equivalente);

- Possibilità opzionale di lettore chip card per borsellino elettronico Minipay certificato dall’Ente proprietario (TSP/SSB o equivalente);

- Possibilità di gestione con sistema di rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite idoneo software statistico gestionale. Il sistema dovrà consentire alla Società appaltante di ottenere in tempo reale, oltre che i report dei dati statistici e contabili dell’attività gestionale,  anche il monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri e sul contenuto delle casseforti poste all’interno dei parcometri stessi.

La trasmissione dei dati dai parcometri al server di ricevimento presso gli uffici della Società appaltante, dovrà avvenire con tecnologia adeguata (es: modem GPRS-GSM o altro di analogo) ed in tempo reale e senza alcun onere e spesa aggiuntiva a carico della Società appaltante.

Il sistema dovrà altresì consentire una programmazione flessibile, da remoto, per impostare e/o modificare: l’importo delle tariffe, la durata della sosta massa consentita, i tempi di sosta, anche diversi da quelli standard, la gestione degli abbonamenti da rilasciare su richiesta dell’utente e di eventuali permessi da rilasciare ai residenti nelle aree individuate.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire, sempre  senza alcun onere e spesa a carico della società appaltante, il corretto funzionamento del sistema di centralizzazione dati proposto, assicurandone l’assistenza, la manutenzione, l’efficienza, la funzionalità e l’aggiornamento per tutta la durata dell’appalto.

I parcometri, inoltre, devono essere:

d1) omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30/04/92 n.285 art.45 comma 6 e art.7 comma 5, e al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR. 16/12/92 n. 495 art. 192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP07/07/94 n. 2223);

d2) prodotti da azienda  in possesso del certificato di qualità secondo le normative ISO 9001:2000, specifico nella gestione dei parcheggi, manutenzione ed assistenza parcometri, rilasciata da primario Ente certificatore riconosciuto SINCERT o analogo Ente europeo, rispondenti alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;

d3) conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE,

modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;

d4) rispondenti  alle normative Rhos (202/95/CE).

Per ciascun parcometro: deve essere installata  adeguata segnaletica d’informazione verticale ben visibile all’utenza riportante la ragione sociale della Società appaltante, gli orari e le tariffe ordinarie e/o agevolate che saranno comunicate su indicazione della Società appaltante.

La segnaletica deve essere conforme alle norme di legge in vigore.

Art.  3  -  MANUTENZIONE, ASSISTENZA PARCOMETRI  E SEDE OPERATIVA  -

La ditta aggiudicataria, a propria cura e spese e per tutta la durata dell’appalto, deve eseguire gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con tempestiva assistenza agli impianti ed al sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati,  con la frequenza necessaria e comunque ripristinarne la funzionalità entro e non oltre 6 ore compresi i festivi dalla segnalazione inoltrata via fax dai competenti uffici.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è comprensiva di tutti i materiali di consumo necessari (compresi i rotoli di carta personalizzata) e di tutte le parti di ricambio e comunque di quant’altro utile a garantire il corretto funzionamento degli apparecchi e strumenti forniti, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio.

La ditta aggiudicataria deve altresì provvedere a propria cura e spese, all’immediata sostituzione delle apparecchiature e/o delle strumentazioni danneggiate ad opera di terzi o rese per qualsiasi ragione mal funzionanti o inservibili, entro e non oltre le 24 ore successive all’avvenuta segnalazione, inoltrata via fax.

La ditta aggiudicataria dovrà comunque assicurare almeno ogni 15 (quindici) giorni, regolari interventi di controllo, funzionalità e pulizia dei parcometri installati.

Il risultato di tali controlli periodici, dovrà essere rendicontato alla Società Pietrasanta Sviluppo Spa mediante apposito report i cui contenuti saranno definiti in sede di stesura del contratto.

In caso di omissione documentata e ripetuta degli interventi di controllo quindicinale , la Società appaltante potrà avviare la procedura di risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria deve infine  indicare entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione provvisoria, quale condizione inderogabile e imprescindibile per l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto d’appalto, l’indirizzo completo di CAP e numero civico, di una propria Sede operativa e/o recapito con magazzino, ad una distanza non superiore ai 40 km dal territorio comunale, di riferimento per la società appaltante in caso di richieste di intervento e dove devono essere presenti in servizio, per tutta la durata dell’appalto,  personale per numero, inquadramento professionale e competenza, idoneo a garantire la reperibilità con mezzi propri, nei giorni e orari di tariffazione della sosta e rapidi tempi di intervento tecnico in caso di guasto, danneggiamento o manomissione dei parcometri.

La sede di cui sopra deve disporre dei seguenti elementi minimi:

Telefax con linea dedicata abilitato per la ricezione esclusiva

di eventuali richieste di intervento 24 h  su 24;

- E-mail aziendale;

- Numero di una linea telefonica fissa.

Il piano della manutenzione deve comunque essere ben dettagliato, contenere ogni elemento utile alla sua corretta valutazione ed illustrato nell’offerta tecnica.

Art.  4  - PRELIEVO MONETE DAI PARCOMETRI -

Il prelievo delle monete dai parcometri è eseguito dalla Società appaltante con proprio personale.

La ditta aggiudicataria, allo scopo di consentire un adeguato addestramento del personale della Società appaltante, dovrà provvedere a propria cura e spese e con proprio personale specializzato, ad effettuare idonei corsi di istruzione e formazione, da tenersi in Pietrasanta in data ed in luogo da concordare con la Società appaltante e da indicare nel contratto di fornitura.

Art. 5  - TERMINI PER ATTIVAZIONE PARCOMETRI ED ALLESTIMENTO DELLE AREE DI SOSTA  -

La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura dei parcometri,  comprensivi di  software ed hardware  configurati ed operativi, per il sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati,  l’installazione ed il loro  funzionamento nonché  l’allestimento completo delle aree di sosta a pagamento, compresa la segnaletica verticale ed orizzontale, conforme alle norme di leggi vigenti,  entro e non oltre il termine dichiarato in sede di gara e comunque non oltre i 45 giorni solari successivi alla data di aggiudicazione definitiva, previo rilascio di eventuali autorizzazioni da parte del Comune di Pietrasanta proprietario dei suoli.

Tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei parcometri comprese le opere murarie ed i collegamenti, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Eventuali difformità dei prodotti e/o dei lavori e prestazioni rispetto a quanto dichiarato nell’ offerta, o la mancata consegna delle certificazioni di idoneità,  qualità, garanzia e conformità, sono causa di risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione e di ripetizione, se ritenuto conveniente per la Società appaltante, del procedimento a favore della ditta  concorrente che segue in graduatoria.

Il collaudo sia dei parcometri, che del sistema di controllo e dell’allestimento delle aree di sosta deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni successivi e consecutivi all’avvenuta installazione.

Art. 6  -  DURATA, DECORRENZA, PROROGA DELL’APPALTO  E OPZIONI DI RISCATTO -

L’appalto ha la durata di mesi 72 (settantadue) dalla data di comunicazione dell’avvenuta definitiva aggiudicazione dell’appalto.

Al termine del periodo di durata, la Società appaltante – Soc.tà Pietrasanta Sviluppo spa- si riserva la facoltà di acquisire in proprietà gratuitamente tutte le apparecchiature e gli strumenti installati, previa adeguata manutenzione da parte della ditta aggiudicataria, la quale dovrà garantire il buono stato di conservazione  e di funzionalità.

Tale opzione sarà comunicata con lettera raccomandata R.R., da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto di appalto.

La stessa Società appaltante, sempre al termine del periodo di durata dell’appalto, se consentito dalle leggi vigenti al momento, e se sarà ritenuto conveniente, potrà ricorrere alla procedura negoziata per riaffidare alla medesima ditta aggiudicataria l’appalto in scadenza, per un periodo massimo di 2 (due) anni.

Qualora la Società appaltante ritenesse di non avvalersi della facoltà di opzione o di non ricorrere alla procedura negoziata per l’eventuale riaffidamento dell’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutte le apparecchiature e gli strumenti installati,  entro un termine perentorio che sarà comunicato dalla Società appaltante pena l’eventuale risarcimento del danno.

Art.  7 -  BASE D’ASTA E IMPORTO  DELL’APPALTO -

Il prezzo unitario posto a base d’asta, relativo alla fornitura a noleggio di ciascun  parcometro e per ogni giorno di effettivo funzionamento, è determinato in € 6,00 (euro sei). Il prezzo unitario  si intende comprensivo, oltre che della fornitura e della installazione nelle aree di sosta a pagamento, del sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software-hardware configurati ed operativi),  di tutti i lavori, le prestazioni e /o i servizi connessi e necessari al corretto funzionamento dei parcometri, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei materiali di consumo e delle parti di ricambio, anche in caso di danneggiamenti subiti dai parcometri stessi per atti vandalici, per il  non corretto uso  o per qualsiasi altro motivo e per tutta la durata dell’appalto.

Si devono altresì intendere compresi nel prezzo unitario, l’approntamento, la manutenzione ed il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, conforme alle norme di leggi vigenti, nonché le spese relative al servizio di centralizzazione dati, incluso il traffico telefonico e comunque nessuna esclusa.

L’importo complessivo dell’appalto, considerata la durata (mesi 72) ed il numero dei parcometri  (85) ammonta a complessivi euro 1.116.900,00 (euro unmilione e centosedicimila novecento /00) oltre IVA al 20%.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Società appaltante, ai sensi dell’art.26 del D.lgs n.81/2008, non sono rilevabili rischi “interferenti” per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da “interferenza” (gli oneri per la sicurezza “da interferenza” sono pari a zero).

Art.  8  - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE -

L’ appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta al migliore offerente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lvo n.163 del 12-04-2006 e s.m.i., determinata mediante l’attribuzione del punteggio fino ad un massimo di 100, sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali  di seguito indicati:

- OFFERTA TECNICA:    ……………………………………………    60 punti

- OFFERTA ECONOMICA:	………………………………………..    40 punti

Art. 9  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI -

L’offerta presentata dalla Ditta, è sottoposta al giudizio della commissione di gara.

La proposta di aggiudicazione avviene sulla base del giudizio tecnico-economico espresso dalla Commissione giudicatrice,che valuterà le offerte pervenute sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato e nel bando di gara

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta  ritenuta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei parametri di valutazione dei criteri di cui ai seguenti  punti  1) e 2)   per un punteggio fino ad un massimo di  100 punti.

Criteri e relativi coefficienti

- Offerta tecnica: 								max totale 60 punti

- Parcometri – caratteristiche – specifiche:

Le schede tecniche relative ai parcometri proposti a noleggio, devono contenere l’indicazione di  almeno tutte le caratteristiche minime o equivalenti riportate all’art.2, del capitolato d’appalto,  le certificazioni di conformità, nonché  la descrizione dettagliata del sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software-hardware configurati ed operativi ecc.) e delle modalità con cui il sistema permette una programmazione flessibile, da remoto, per impostare e/o modificare: l’importo delle tariffe, la durata della sosta massima consentita, i tempi di sosta anche diversi da quelli standard, la gestione degli abbonamenti da rilasciare su richiesta dell’utente e di eventuali permessi ai residenti nelle aree di sosta individuate.

Il possesso delle seguenti ulteriori  specifiche comporterà l’assegnazione dei punteggi sotto indicati:

max punti 15

  - Spessore pareti della cassaforte

se superiore a 4 mm.            							2 punti

inferiore  a 4 mm. 							 	0 punti

- Materiale di blindaggio della cassaforte:

in acciaio al manganese 						   	2 punti

se in altro materiale 							   	0 punti

- Certificazione normativa EN 14450:

livello S2= 								   	4 punti

livello S1=								   	2 punti

senza certificazione =							   	0 punti

    - Certificazione etica SA 8000					                        3 punti

    - Certificazione ambientale ISO 14001:2004 registrazione EMAS	            3 punti

    - Ingombro parcometro al suolo:

se inferiore a 1000 cm2 								1 punto

se superiore a 1000 cm2 								0 punti

B) Manutenzione :										 max punti 25

- Relazione tecnica dettagliata relativa al tempo massimo di intervento in caso di chiamata per     guasto	 (max punti 13)

Il tempo di intervento dichiarato, espresso in ore, assume carattere impegnativo per l’aggiudicatario e nel contratto di servizio sarà sostituito al tempo massimo indicato all’art. 3 del capitolato ed assumerà valore di nuova soglia.

La relazione deve essere opportunamente e sinteticamente giustificata, con riferimento alle modalità organizzative e procedure adottate per la realizzazione del servizio, nonché alla presenza di personale in turno/reperibilità e disponibilità di risorse tecniche (veicoli, attrezzature, ricambi).

All’offerta migliore (minor numero di ore) sarà assegnato il punteggio massimo previsto di 13.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in modo proporzionale, secondo la formula:

13 x n. ore offerta migliore

n. ore offerta esima

- Relazione tecnica dettagliata, relativa al tempo massimo di intervento in caso di ripristino o sostituzione dei parcometri fuori uso per qualsiasi causa 	- (max punti 12)

Il termine temporale, espresso in giorni solari consecutivi, assume carattere impegnativo per l’aggiudicatario e nel contratto di servizio sarà sostituito al tempo massimo indicato all’art.3 del capitolato ed assumerà valore di nuova soglia. La relazione deve essere opportunamente e sinteticamente giustificata, con riferimento alle modalità organizzative e procedure adottate per la realizzazione del servizio, nonché alla presenza di personale in turno/reperibilità e disponibilità di risorse tecniche (veicoli, attrezzature, ricambi.)

Alla migliore offerta (minore numero di ore) sarà assegnato il punteggio massimo previsto di 12.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in modo proporzionale, secondo la formula:

12 x n. ore offerta migliore

n. ore offerta esima

C. Segnaletica orizzontale e verticale  nelle aree di sosta a pagamento, conforme alle leggi vigenti  		 											max punti 10

- Alla ditta che avrà prospettato, nel piano di intervento, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale in tutte le aree di sosta, comprese le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, con una maggiore frequenza annua, rispetto a quella annuale prevista  sarà assegnato il punteggio massimo previsto di 7;

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in modo e proporzionale secondo la formula:

7 x n. interventi offerta esima

n. interventi offerta migliore

- Alla ditta che avrà presentato nel piano di intervento un numero maggiore  di cartelli verticali, tali da rendere più efficace l’informazione all’utenza, oltre a quelli già previsti per ciascun parcometro,  sarà assegnato il punteggio  massimo di 3.

Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio in modo  proporzionale secondo la formula:

3 x n. interventi offerta esima

n. interventi offerta migliore

- Programma cronologico per l’installazione, l’attivazione dei parcometri e l’allestimento delle aree di sosta										max punti 10

Il programma cronologico, opportunamente argomentato e documentato, espresso in giorni solari, assume carattere esecutivo ed impegnerà l’aggiudicatario al rispetto dei termini temporali in esso indicati. Detti termini avranno decorrenza dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dal rilascio di eventuali autorizzazioni da parte del Comune di Pietrasanta, proprietario dei suoli. Il punteggio verrà assegnato nel modo seguente:

- Inferiore a 30 gg solari consecutivi …………………………………..     punti  10

- Fino a 30 gg solari consecutivi ……………………………………….     punti   6

- Oltre i 30 gg solari consecutivi e sino a 45 gg …………………              punti    0

- Offerta economica  								max totale 40 punti

Fornitura parcometri a noleggio, installazione e  all’allestimento aree di sosta a pagamento :

l'offerta economica è riferita al prezzo unitario, a base d’asta (euro 6) per ciascun parcometro e per ogni giorno di effettivo funzionamento ,  da fornire a noleggio, comprensiva del sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati (software-hardware configurati ed operativi, ecc..)  ed è omnicomprensiva di tutte le spese (nessuna esclusa), prestazioni e/o servizi richiesti dal presente capitolato,  così come meglio specificato  all’art. 7.

Alla ditta concorrente che ha presentato il maggiore ribasso, rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta, verrà assegnato il punteggio 40. Alle altre concorrenti verrà assegnato un punteggio in modo proporzionale, secondo la formula:

40 x ribasso esimo

ribasso -migliore

Art. 10  - ADDETTI AL CONTROLLO E VIGILANZA -

La Società appaltante provvederà direttamente tramite gli ausiliari del traffico o indirettamente tramite altri organi competenti, al controllo della regolarità del pagamento delle tariffe di sosta da parte degli utenti e procederà , in caso di inadempienza, alle sanzioni come previste dal Codice della Strada vigente.

La Società appaltante effettuerà periodici controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria e di emanare le conseguenti prescrizioni, senza con ciò escludere l’avvio di ogni ulteriore azione od atto a tutela dei propri interessi.

Art. 11  - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHIO-OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DELL’APPALTO -

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per  tutta la durata contrattuale. La stessa ditta aggiudicataria  è tenuta ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione , assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

La Società appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria, alla quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa aggiudicataria assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando la Società appaltante, nella forma più ampia e tassativa.

Alla stessa aggiudicataria  è fatto pertanto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa con compagnia primaria per la copertura di ogni rischio o danno che possa derivare alla Società appaltante nel corso della fornitura e dell’installazione dei parcometri e nell’approntamento delle aree di sosta e  durante l’intera durata dell’appalto, con massimali almeno pari al valore dell’appalto e prevedere specificatamente l’indicazione che tra “i terzi assicurati” si intendono compresi i rappresentanti della Società appaltante nonché le persone autorizzate ad effettuare le verifiche ed i controlli sulle forniture, sui lavori, sulle prestazioni  e sui servizi connessi.

Art. 12  -  PENALI TA’ -

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti quanto dichiarato in sede di gara relativamente ai termini di fornitura, installazione e corretto funzionamento dei parcometri e degli strumenti necessari al controllo e programmazione della sosta, come pure di allestimento delle aree di sosta a pagamento e dell’approntamento della  segnaletica orizzontale e verticale, potrà essere applicata una sanzione di € 1.500,00 ( euro mille e cinquecento) al giorno con un massimo di € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento) pari a 7 giorni di ritardo. Oltre tale limite la Società appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in danno come previsto dal presente capitolato d’appalto.

Qualora invece non fossero rispettati, da parte della ditta aggiudicataria, i tempi e le modalità previste per la manutenzione dei parcometri, potrà essere applicata una penale così suddivisa:

- Ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di oltre 2 ore da quanto proposto in sede di gara e sino ad un ritardo massimo di ore 10,

per ogni parcometro ……………………………………………  € 100,00 (cento)

Oltre tale termine, la penale per ciascun parcometro e per ogni giorno, sale

ad   ……………………………………………………………     € 250,00 (duecentocinquanta)

- Ritardo nella sostituzione delle apparecchiature danneggiate , mal funzionamento o inservibili,  oltre i termini previsti nella relazione tecnica presentata dalla ditta concorrente, per ogni parcometro e

per ogni giorno di ritardo ………………………………………   € 250,00 (duecentocinquanta)

La stessa penale giornaliera (euro 250,00) è applicabile anche in caso di mancato rispetto dei termini di collaudo.

L’applicazione delle penali previste nel presente articolo, non esime la ditta aggiudicataria dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla società appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno.

Art. 13  -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

Oltre ai casi espressamente previsti e specificati nel presente capitolato speciale d’appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione) e 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. In caso Nei casi di risoluzione del contratto, la Società appaltante provvede a contestare l’inadempimento, dando, se del caso, alla ditta aggiudicataria termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che la ditta abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, la Società appaltante dà atto dell’intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, la Società appaltante procede all’incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

La ditta aggiudicataria resta comunque tenuta, su richiesta della Società appaltante, a garantire la prosecuzione dell’appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto di subentro del nuovo fornitore.

Art. 14  - CAUZIONI  -

Ai sensi dell’art.75 del D.lgs 163/2006, per la partecipazione alla gara, è  richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, riducibile del 50% ai sensi e per gli effetti dell’art.40 comma 7 del D.lgs 163/2006.

Ai sensi dell’art.113 comma 1 del D.lgs 163/2006, la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, anch’essa riducibile del 50% ai sensi e per gli effetti dell’art.40, comma 7, del D.lgs 163/2006.

La garanzia in questione è presentata in originale alla società appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa deve essere tempestivamente reintegrata qualora per qualsiasi ragione nel corso della durata dell’appalto, sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Società appaltante.

Art.  15  - SUBAPPALTO -

L’affidamento in subappalto di alcune delle opere o dei servizi oggetto del presente capitolato, è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO –

Il contratto di appalto oggetto del presente capitolato, non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.

Art.  17  - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Anche l’offerta della ditta offerente non deve tener conto dell’IVA , se ed in quanto dovuta per legge.

Art.  18- PAGAMENTI -

Il pagamento è effettuato tramite rate mensili posticipate ( di regola entro il giorno 10 del mese successivo – es: la rata relativa al mese di gennaio, sarà corrisposta entro il 10 febbraio e così di seguito), pari al 95% dell’importo dovuto in ragione dei parcometri effettivamente in esercizio nel mese di riferimento. Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuale  di appalto, sarà corrisposto il conguaglio per i 12 mesi precedenti, tenuto conto delle detrazioni dovute in ragione di eventuali penali contrattuali applicate.

Resta inteso che sono esclusi dal conteggio per il pagamento del noleggio, i parcometri inattivi purché l’inattività sia stata deliberata dal Comune di Pietrasanta per particolari esigenze e si protragga oltre i 30 (trenta) giorni. Il periodo di inattività sarà comunicato alla ditta aggiudicataria tramite fax ed il corrispettivo relativo potrà essere detratto dai pagamenti che seguiranno.

Il pagamento resta subordinato all’invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura.

Art. 19  - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI -

La Società appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura,  dei lavori e delle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti della ditta, dipendenti dal contratto in corso con la Società appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

Art.  20  -  SPESE CONTRATTUALI -

Tutte le spese, imposte e tasse  inerenti e conseguenti  alla stipulazione del contratto o della convenzione, sono da intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria, che se le assume.

Art.  21 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

La Società appaltante, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, tratterà i dati contenuti nel presente appalto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art.  22  - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE –

Per eventuali controversie in sede giudiziaria, è competente in via esclusiva il foro di Lucca.

Art.  23 -  ALTRE INFORMAZIONI -

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, per lo studio o la compilazione degli elaborati e/o progetti presentati.

La Società appaltante ha come socio unico il Comune di Pietrasanta ed è soggetta al controllo “analogo” da parte del Comune stesso.

Art. 24  -  NORME FINALI -

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Le parti danno atto che il contratto di appalto verrà stipulato in conformità alle disposizioni di cui al DPR 3/06/1998, n.252 ed al D.lvo 163/2006 e s.m.i.