COMUNE DI PIETRASANTA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

art. 12 D.Lgs. 494/96

REALIZZAZIONE DI UN BREVE TRONCO STRADALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE A CORREDO DI INTERVENTO DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  IN COMUNE DI PIETRASANTA  -  località Bugneta  -  via Bernini .

C02

Allegati

| rev. N. | data | La Committenza | L’Impresa | Il CSP | Il CSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.09.07 |  |  |  |  |

| - Fasi di lavoro - In giorni | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 | - 75 | - 80 | - 85 | - 90 | - 95 | - 100 | - 105 | - 110 | - 115 | - 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 SCAVI PER CONDOTTE VARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 POSA CONDOTTE, REINTERRO, FORMAZIONE STRADA, POZZETTI, E CORDOLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 PALI ILLUMINAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ASFALTATURA E SEGNALETICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 SMOBILIZZO DEL CANTIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Il presente diagramma è indicativo; all’atto esecutivo l’impresa dovrà trasmettere per la  approvazione un diagramma aggiornato in relazione all’orgazzione dell’impresa.-

Il cantiere andrà attrezzato in relazione alla necessita di portare a termine parallelamente due fabbricati distinti con le maestranze ritenute più opportune.-